SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2018

Segundo Termo Aditivo contratual referente ao tempo, que entre si celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre/RS e a empresa  Soerguer Ltda.

A Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre/RS, com sua sede na Avenida Dezessete de Abril n° 347, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Sr. Dario Venzke, a seguir denominado simplesmente Contratante e de outro lado a empresa Soerguer Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.067.022/0001-71, com sede na Rua Cidade De Rio Grande, 68 - Capão Do Leão/RS., neste ato representada por seu Sócio/Diretor Sr. Roberto Gomes Porto Jr. inscrito no CPF 574.874.440-87., doravante denominada Contratada, reportam-se ao instrumento de Contrato 02/2018, firmado entre os signatários para aditá-lo nas seguintes condições:

Considerando que o contrato 02/2018 se encerra em 13 de outubro de 2018 e considerando que foram verificadas algumas inconsistências no serviço de pintura, conforme informado na notificação encaminhada a empresa pelo engenheiro responsável pela verificação do andamento da obra, se faz necessária nova remoção da tinta e nova pintura para sanar o problema. Sendo assim se faz necessário a realização do presente aditivo.

Cláusula Primeira: O tempo inicialmente previsto na Cláusula Quarta, do Contrato 02/2018, que era de 75 dias a contar da ordem de início, passa a ser acrescido o aditivo de 21 dias para realização da remoção e nova pintura das partes que apresentam inconsistências. O termo aditivo passará a vigorar a partir de 14 de outubro de 2018.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato 02/2018.

Consultada a empresa contratada, esta concorda com o aditivo.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo contratual em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Arroio do Padre, 11 de outubro de 2018.

______________________________________

Dario Venzke

Presidente

CONTRATANTE

____________________________________

CONTRATADA

______________________________________

TESTEMUNHA

RG: _____________________

CPF: _____________________

______________________________________

TESTEMUNHA

RG: _____________________

CPF: _____________________

Visto,

______________________________,

Assessora Jurídica,

OAB/RS nº________